| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Số: /BC-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phong Thổ, ngày tháng 7 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

V/v thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia huyện Phong Thổ, giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác quán triệt học tập, tuyên truyền

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết tới cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 tới 48/48 đơn vị trường học trong toàn huyện với hơn 1.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên được quán triệt, học tập.

2. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện

Sau khi Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Phong Thổ có hiệu lực, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5375/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 Phê duyệt Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/01/2021 về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia huyện Phong Thổ năm 2021.

Đối với cơ quan chuyên môn: Đã chủ động hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn như xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động tham mưu các cấp đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ...

Đối với UBND các xã, thị trấn: Đã chỉ đạo các trường học tham mưu cho UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi để đạt mục tiêu và đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tổ chức tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, từ đó vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

II. KẾT QUẢ THỤC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu Nghị quyết

Duy trì 14/14 trường đạt chuẩn (13/14 trường mức độ I, 01 trường mức độ II).

Năm 2021, xây dựng 04 trường đạt chuẩn quốc gia: Trường PTDTBT TH Đoàn Kết, PTDTBT TH Huổi Luông, PTDTBT THCS Dào San đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Nâng mức độ Trường Tiểu học Thị Trấn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

2. Một số nhiệm vụ đã thực hiện

Chỉ đạo các trường huy động học sinh ra lớp và duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần đảm bảo chỉ tiêu giao. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày. Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng học sinh, chất lượng đội ngũ đảm bảo các tiêu chí theo Thông tư quy định chuẩn của từng bậc học.

Chỉ đạo các trường rà soát số lượng các phòng học, phòng chức năng và các phòng phục vụ học tập; xây dựng kế hoạch và tham mưu các cấp bổ sung các phòng học, phòng chức năng và các phòng phục vụ học tập để đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn, đảm bảo các trường có đủ diện tích phòng học, sân chơi, bãi tập theo quy định trường chuẩn Quốc gia. Tăng cường huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách, đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trong các nhà trường.

Các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động, tham mưu huy động mọi nguồn lực cho công tác xây dựng trường chuẩn. Tiếp tục thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài các cấp, khuyến khích các tập thể, cá nhân đầu tư cho giáo dục.

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường:

| TT | Tên dự án đầu tư | Đơn vị | Quy mô | Tổng mức đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nâng cấp, sửa chữa |  |  | 9.765 |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường PTDTBT THCS Dào San | Trường PTDTBT THCS Dào San | Nâng cấp 7 phòng hiệu bộ (S=60m2) và các hạng mục phụ trợ khác | 5.900 |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất khu trung tâm và điểm trường Vàng Khon trường tiểu học thị trấn Phong Thổ | Trường TH thị trấn Phong Thổ | Sửa chữa nhà hiệu bộ, 01 phòng học tiếng anh; nhà lớp học 4 phòng | 950 |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông | Sửa chữa nhà hiệu bộ, nâng cấp nhà đẻ xe, tường rào, sân bê tông | 850 |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường PTDTBT THCS Huổi Luông | Trường PTDTBT THCS Huổi Luông | Nâng cấp tường rào, nhà bảo vệ; sửa chữa nhà bán trú, bể nước | 680 |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS thị trấn Phong Thổ | trường THCS thị trấn Phong Thổ | Cải tạo, nâng cấp trường THCS thị trấn Phong Thổ | 935 |
| 5 | Nâng cấp, sửa chữa trường PTDTBT TH Đoàn Kết | trường PTDTBT TH Đoàn Kết | Nâng cấp tường rào, nhà vệ sinh | 450 |
| II | Xây dựng mới |  |  | 5.000 |
| 1 | Nhà lớp học trường PTDTBTTH Huổi Luông | Trường PTDTBTTH Huổi Luông | Xây mới 05 phòng học | 5.000 |

Kinh phí xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa các trường học: 14.765 triệu đồng.

Kinh phí mua sắm trang bị thiết bị dạy học: 1.915 triệu đồng.

Giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan rà soát về số lượng, chất lượng đội cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở tham mưu của phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí cơ bản đủ về cơ cấu và số lượng đội ngũ cho các trường. Qua đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đồng bộ về cơ cấu, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo các điều kiện cho phát triển giáo dục của các trường.

Thực hiện Kiểm tra kỹ thuật các trường dự kiến đạt chuẩn được 04/04 trường theo kế hoạch.

3. Tồn tại, hạn chế

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục của các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu cơ bản về phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng (Đang trong quá trình đầu tư xây dựng). Điều kiện khuôn viên, sân chơi bãi tập; trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu, đặc biệt là ở các điểm trường. Quỹ đất đầu tư cho trường chuẩn một số chưa đảm bảo đủ theo tiêu chuẩn.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương đối với công tác Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các đơn vị trường học ngày càng vững mạnh. Phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức và vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò của Giáo dục và Đào tạo, từ đó có nhận thức đúng, đầy đủ; thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục.

Tiếp tục nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Rà soát, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo các tiêu chí để công nhận chuẩn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu công tác kiểm tra việc duy trì, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra các tiêu chí xây dựng trường chuẩn.

Nâng cao chất lượng giáo dục; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trường huy động tối đa số trẻ em trong độ tuổi ra lớp, nâng cao tỉ lệ học sinh chuyên cần.

Tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất trường học; nhà ở cho học sinh bán trú; nhà công vụ cho giáo viên. Đầu tư trang thiết bị dạy và học theo hướng hiện đại; đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học. Quy hoạch, giao đất cho các trường học đảm bảo diện tích khuân viên trường theo quy định của trường đạt chuẩn quốc gia ở từng cấp học. Huy động sự đóng góp của nhân dân của các cá nhân, các tổ chức xã hội đầu tư tu sửa, xây dựng,  cơ sở vật chất trang thiết bị trường lớp học. Lồng ghép các chương trình, các dự án khác nhau trên cùng địa bàn và mọi nguồn lực của nhân dân để thực hiện xây dựng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia.

Xây dựng kế hoạch ngân sách và nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất năm 2022.

Trên đây là nội dung Báo cáo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ./.

| Nơi nhận: - Huyện ủy Phong Thổ(b/c); - HĐND huyện(b/c); - Lãnh đạo UBND huyện; - Thành viên UBND huyện; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |