| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phong Thổ, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn Đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến Kế hoạch năm 2022

(Báo cáo phục vụ kỳ họp Ban thường vụ Huyện ủy tháng 6/2021)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN NĂM 2020 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THANH TOÁN SANG NĂM 2021:

Tổng số kế hoạch vốn được phép kéo dài thanh toán sang năm 2021 là 5.147.750.000 đồng, đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021:

Tổng số kế hoạch các nguồn vốn được giao đến thời điểm báo cáo là 76.643 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 38.278 triệu đồng đạt 49,94% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn tỉnh quản lý:

Tổng số kế hoạch vốn giao là 34.889 triệu đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là14.392 triệu đồng đạt 41,3% kế hoạch vốn giao.

2. Nguồn vốn huyện quản lý:

Tổng số kế hoạch vốn được giao là 41.754 triệu đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 23.886 triệu đồng, đạt 57,2% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

2.1. Vốn cân đối ngân sách huyện:

Kế hoạch vốn giao là 27.021 triệu đồng, giải ngân được 23.080 triệu đồng, bằng 85,4% kế hoạch vốn giao.

2.2. Vốn thu sử dụng đất:

Kế hoạch vốn giao là 11.700 triệu đồng, giải ngân được 806 triệu đồng, bằng 6,9% kế hoạch vốn giao.

2.3. Vốn tăng thu ngân sách huyện:

Kế hoạch vốn giao là 3.033 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo chưa giải ngân.

B. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND huyện định hướng xây dựng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng nguồn vốn: 42.000 triệu đồng, cụ thể:

1.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 28.000 triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn thu sử dụng đất: 14.000 triệu đồng.

2. Nguyên tắc phân bổ:

Căn cứ nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án theo nguyên tắc:

- Chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền.

- Phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2021.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện theo đúng thứ tự ưu tiên như sau:

+ Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước; bố trí vốn để thực hiện các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy, các công trình quyết toán;

+ Bố trí đủ nhu cầu vốn còn lại cho các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021, trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án, thực tế thi công và thời gian thực hiện trong quyết định phê duyệt dự án, bố trí vốn cho các dự án đảm bảo nhóm C tối đa không quá 3 năm, nhóm B tối đa không quá 5 năm.

+ Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

3. Phương án phân bổ:

Tổng kế hoạch vốn dự kiến là 42.000 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Trả nợ năm 2021: 20.000 triệu đồng;

- Khởi công mới năm 2022: 22.000 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Phong Thổ./.

| Nơi nhận: - Ban thường vụ tỉnh huyện ủy; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Vương Thế Mẫn |
| --- | --- |